Bước 1 Tìm lỗi theo INVEST

| Mã | Kết quả và lý do |
| --- | --- |
| US1 | Đạt: vai trò rõ, một việc, có lợi ích; kiểm thử bằng cách chọn loại món rồi xem kết quả. |
| US2 | E, T: “đẹp và dễ dùng” chưa có thước đo nên khó ước lượng và không xác định được khi nào đạt. |
| US3 | N: chốt sẵn React là giải pháp kỹ thuật, làm giảm khả năng thương lượng; việc kỹ thuật vẫn được phép nằm trong Product Backlog. |
| US4 | S, E: gộp nhiều chức năng báo cáo, xuất file và gửi email nên quá lớn, khó ước lượng cho một Sprint. |

Bước 2 Sửa lỗi

a) US2 đã sửa

Là một khách hàng, tôi muốn hoàn tất đặt món qua các bước rõ ràng, để đặt món nhanh và thuận tiện.

Tiêu chí chấp nhận đề xuất: ít nhất 8/10 người dùng mới tự hoàn tất một đơn từ màn hình thực đơn đến xác nhận trong tối đa 2 phút, không cần hướng dẫn, với cùng kịch bản kiểm thử.

b) Tách US4 và đặt vào cây 3 cấp

Epic: Quản lý kinh doanh

Feature: Báo cáo doanh thu

US4.1: Là một admin, tôi muốn xem tổng doanh thu của một ngày được chọn, để theo dõi kết quả kinh doanh hằng ngày.

US4.2: Là một admin, tôi muốn tải báo cáo doanh thu của một ngày dưới dạng Excel, để tổng hợp và chia sẻ số liệu.

Phần báo cáo tuần, tháng, lọc khu vực, nhà hàng và tự gửi email được giữ trong backlog để tách tiếp ở các lần Refinement sau.

Bước 3 Xếp lại Product Backlog

a) Thứ tự đề xuất khi ưu tiên trải nghiệm đặt món của khách hàng

| Ưu tiên | Story | Lý do |
| --- | --- | --- |
| 1 | US1 – Lọc theo loại món | Giúp khách tìm món nhanh; phạm vi rõ, dễ triển khai. |
| 2 | US2 đã sửa – Đặt món dễ dùng | Giúp hoàn tất đơn và giảm bỏ dở thao tác. |
| 3 | US4.1 – Xem doanh thu ngày | Đáp ứng nhu cầu theo dõi kinh doanh cơ bản. |
| 4 | US4.2 – Xuất Excel | Hỗ trợ tổng hợp; ưu tiên sau khi thống nhất số liệu báo cáo. |

b) Áp dụng DEEP với US1 đứng đầu

Mức độ chi tiết: US1 cần nêu rõ các loại món, được chọn một hay nhiều loại, cách bỏ lọc và thông báo khi không có kết quả. Cần có điều kiện để kiểm tra chức năng đã làm đúng.

Ước lượng: Trong buổi rà soát, nhóm thống nhất yêu cầu và ước lượng công sức. Nếu quá lớn, chia nhỏ để làm xong trong một đợt phát triển.

Cập nhật và ưu tiên: Điều chỉnh nội dung, thứ tự công việc theo phản hồi và mức độ cần thiết. Trước khi bắt đầu, cả nhóm phải hiểu rõ cần làm gì và khi nào được coi là hoàn thành.